АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения

( о произведенных работах по концессионному соглашению от 18.03.2016 года в отношении системы водоснабжения Кувак-Никольского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области)

за период с 01.01.2020 года по 01.07.2020 года.

с. Кувак-Никольское                         	               01.07.2020 года

Муниципальное образование- Кувак-Никольский сельсовет Нижнеломовского района Пензеской области, от имени которого выступает администрация Кувак-Никольского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области в лице главы администрации Малюкова Михаила Александровича, действующего на основании Устава Кувак-Никольского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области, именуемый далее "Концедент", с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Кувак-Никольский родник" в лице директора Муравина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава ООО "Кувак-Никольский родник", именуемый далее "Концессионер", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Проверка проведена 01 июля 2020 года.

Проверяемый период: с 01 января по 30 июня 2020 года.

Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения в части исполнения Концессионером обязательств по поддержанию объектов Концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течении всего срока эксплуатации с соблюдением требований  к составу, видам, периодичности, срокам проведения работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по строительству и реконструкции объектов Концессионного соглашения и надлежащей эксплуатации объектов Концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1. Концессионного соглашения от 18 марта 2016г. с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года Концессионер выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных работах:

- ремонт водопровода (устранение протечек) по ул. Морозовка, ул. Комаревка с. Кувак-Никольское;

- ремонт водопровода (устранение протечек) по ул. Школьная с. Сорокино;

- замена глубинного насоса с. Кувак-Никольское ул. Комаревка;

- замена электрокабеля с. Кувак-Никольское ул. Комаревка;

- сварочные работы на башне Рожновского ул. Комаревка, ул. Фабричный поселок  с. Кувак-Никольское.

4. Указанные работы выполнены полностью в установленный срок. Претензий по объему, качеству, срокам Работ Концедент не имеет.

Заключение:

Проверенное муниципальное  имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными  пунктом 1.1. Соглашения.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Глава администрации Кувак-Никольского сельсовета   ____________________ М.А. Малюков

Директор ООО "Кувак-Никольский родник"                  ____________________ А.Н. Муравин